**Management møde d 24/10**

**Opsummering:**

HI-messe​

* Hvordan var oplevelsen​

God, mange som nu ved vi findes. Godt sted at møde sponsorer. Vi har brug for køreplan for sponsorer, er der ting vi skal til. Hvordan vi gør og erfaringer, side på wiki. En erfaring er fx at vi har brug for minimum 4

* Brug for mere ost?

Gerne, men forhåbentlig selv ikke betale det. Vi kan evt. gøre det igennem IDA (både stand, og hotel), det kan gøre nemmere.

Agenda:

Evaluering af HI-messen (10 min)​ - Taget i opsummeringen

Gearkasse - wittstein kan nok kun sponsorer en gearbox.

Overblik over projekter og deltagere (5 min)​

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chassis+skal​ | Jan 2023​ | December 2023​ | Victor, Nikolaj, Peter, Kent & Asgar​ |
| Hjulophæng​ | October 2023​ | December 2023​ | Victor, Renefaggruppen ​ |
| Kabine​ | October 2023​ | December 2023​ | Idk?​ |
| Kølesystem​ | September 2023​ | Maj 2024​ | Anders?​ |
| BMS og batteri |  |  | Victor |
| DC/DC converter |  |  | Mohammed Warrad |

Starte nye projekter (8 min)​

Ønskeliste fag pow liste

Mere systematik, en køreplan, vi forventer det her, og hvornår vi vil have endelig problemformulering. Hvornår vi har møder osv.

Brug for mere synlighed, især på elektro

God nok overlevering? få lavet samleguides, wiki, og få fagpow.

Mulige projekter, det skal være lavthængende, og i fremtiden er det op af bakken projekter

- Sponsor (8 min)

Mange fonde fordeler penge til december, og ansøgningsfrist er november og december. Ellehammer er oplagt. Siemens er mere til et enkelt projekt (30k).

Sætte mødedato, hvor vi har projekter og projektplan

Der ligger budget på teams. (den ligger under management)

Forme (4 min)​

Andre:

Løbende udskiftning, så få folk udskiftet

Grupper skal have en suppleant til styregruppemødet.

Tiltrække med øl, og ligge agenda op.

Tiltrække flere elektroer (Louise vender tilbage med ideer)

Feedback:

Arbejdsaften

Hvervningsaften på elektro, reklamere for økobilskurset