**Management Møde den 20/08/24**

**Agenda:**

* **Planlægning af efterår**
  + **Opdatering på aktive projekter**
  + **Opdatering af Tidsplan**
  + **Hængepartier**
* **Summerevent?**
* **Forberedelse til australien?**
* **Soleceller**
* **Andet?**

**Efterårsplanlægning og status**

**Aktive projekter:**

Rat – De to fra det tidligere batterifagprojekt vil genre arbejde videre med rattet

**Opdatering af Tidsplan:**

Gantt chart – kunne være en god ide

Victor må gerne skrive flere mek projekter på tasklisten

Opdatering af tidsplan på næste møde

**Summerevent:**

Planlægning af summerevent den 4. oktober

Oliver laver event på FB

Opsætning af plakater - Tilføjelse af Australien event (Louise)

Evt. åbent hus på andre dage

Koordinere resten på management møde d 1 oktober

**Forberedelse til Australien:**

Ting vi skal have styr på, på et tidspunkt:

* + Gennemgang af behov for containere, visa og køretøjer, samt transport (evt trailer med i container)
  + Juridiske overvejelser og søgning efter sponsorer til dækning af udgifter.
  + Vurdering af antallet af deltagere, herunder selvbetaling og sponsortøj.
  + Planlægning af billetter (12-15 stk.) og kommunikation med Eindhoven, herunder pakkelister og containere. (Louise kontakter Eindhoven)
  + Estimat af økonomi, herunder overnatning, transport og flybilletter (Oliver kigger på det)
  + Behov for værktøj i containeren og mulig leje af trailer.
  + Hvem skal tage imod og afsende container

Claus kender en PhD fra et tysk hold som han følger op med

Måske burde vi også kigge på andre konkurrencer (oliver tager et kig)

Vi skal have nr plader – for danske skal vi i kontakt med autoconsult( de er ikke villig til at sponsor)

Vi får australske plader af bridgestone (bridgestone sponserer plade)

Evt skal vi have en plan b

Først bil der kører og så er det nemmere med sponsorere

Realistisk er der nok der arbejder på noget?

Lad os putte det på agendaen næste gang

**Solceller**

Hvor meget areal til solceller? Cirka 10

Interconnector skal beskyttes

2 muligheder for solceller – Maxeon, make your solar(?) (husk at told og connectors også koster)

Maxeon ville gerne sponsor, men kun med kontrakt, det skal forbi DTU legal

Vi skal havde styr på hvad Maxeon vil have fra os (fx tyskerne have problemer med at de havde en kontrakt som sagde de skulle deltage i et vist antal løb)

Oliver spørger om sample fra Maxeon

Solcellerne skal beskyttes – evt klarfilm eller?

Vi skal have spurgt andre hold om hvad de bruger af beskyttelse og sørge for at det så også er godkendt til de nye regler

**Andet**

Der er student activity fair den 19 september, Victor tjekker med Lea på øko om vi kan joine

Vi skal evt finde en fast aften hver uge for at arbejde på projekter

Næste generalforsamling er omkring 17. september (se kalender på teams)

Næste management møde er omkring 1. oktober (se kalender på teams

Grillarrangement den 4. oktober.