**General meeting d.05/03 2024**

**Agenda:**

**Fra sidst:**

**Opsummering og status fra sidste møde**

**Snak om åbent hus (ikke DTU åbent hus)**

**I dag:**

**Overordnet projekt status**

**Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype, nummer/tal

Automatisk genereret beskrivelse**

**Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype, nummer/tal

Automatisk genereret beskrivelse**

Vi rykker det med en måned, vi mangler nogen til at kigge på bremserne.

**Liste over projekter**

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype, nummer/tal

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype, nummer/tal

Automatisk genereret beskrivelse

**DTU åbent hus**

7 marts 12-20

mangler et par stykker

**Individuelle projektstatus**

Batteri

Har 2 muligheder for at teste batterierne, og det kommer på plads i morgen. Det er ikke noget problem at teste batterierne, men det er stadigvæk uvist, om de må åbne dem.

BMS

BMS Victor får BMS komponenter i den her uge

Solceller

Solceller mangler de stadigvæk svar fra manufacturer.

Hjulophæng

Mek Victor er i gang med hjulophæng, men mangler bremse bliver lavet. Har redesignet hjulophænget siden sidste møde. Regner med at have alle komponenter til bremsesystemet i den her uge

Skal

Skal er som det plejer

Vinduesvisker er i gang med kigge på EU regler, og kigger på forskellige teknikker. Skal lige kigge på hvor meget de må stikke ud

Sidespejl

Styr på det hele, brug for hjælp med licens

Fælge

Skal i gang med designe 3d model og ellers have styr på koncepter

Kølesystem

Er begrænset af deres kontakt til Jens, også med licenser.  Skal ellers bare i gang med koncepter.

Batteri Ramme

Næsten færdig med den, og den er næsten klar til at blive sat i bilen

Sidespejl

Hjælp adgang til 3d print, (evt har vi nogle penge til 3dprint på RUC, og ellers er der Ballerup)

Motortest

Der kommer motor meget snart. Victor følger op med tjekke på hvornår de kommer.

Alle elektro fagprojekter er i gang med afleverer projektplan. Det går fint med dem. Lygte gruppe, så har Victor lygte beregninger han kan sende.

Sidespejl

Der skal også blinklys på sidespejlet, Anders enten noget fræset eller lagt over. Anders kan sagtens facilitere, at der bliver sat blinklys i.

Andet:

Næste møde kommer der struktur på generel assembly

**Næste møde:**

**Management 12/03**

-Sammenlign komponentlister

-Åbent hus Marts/April

**Generel 02/04**

-Wiki og regler