**General meeting d.06/02 2024**

**Agenda:**

**Projektstatus**

**Sidespejl**- det virker på en raspberry

Bygge custom version af linux så det går hurtigere.  Selve kameraet har ingen IP rating. Evt ydre linse, så vi ikke ridser linsen.

Der er et backup sidespejl som fagprojekt

**Sidespejl hus** - Sebastian sender datablad, Anders låner kamera og kabel til sidespejl. Anders er begyndt at kigge på dokumentation.

**Batteriramme** - Anders skal ned snakke med nogen om det

**Køleplade** - Anders venter på svar omkring køleplade fra manufacturer

**Styretøj** - har fundet hvad de skal bruge. Har ikke kunne tegne det i CAD da de mangler hjulophæng. Der skal tages nogle beslutninger og så få skrevet dem ned i forhold til styretøjet.

Victor arbejder på hjulophæng.

Vi skal holde os til et CAD program - så vi skal holde os til solidworks.

Claus skriver til Solidworks (victor er tovholder)

Der skal laves en projektoversigt.