**General meeting d.09/01 2024**

**Agenda:**

**Post jul status**

Har ikke haft stor fremgang på batteriet, da test udstyret er kommet mellem jul og nytår, og starter med tester batteriet efter 3 ugers.

Alexander kunne ikke finde vejleder, men har fået at vide at han kan stadigvæk lave ting på bilen

Sebastian har arbejdet på sidespejl og har bestilt komponenter. Skærmen har vesa-montering. Prøver at kører skærmen med 60 fps.

Batteri rammen er ved at være klar, og der er bestilt batteri køleplade. Skal dog muligvis finde en anden leverandør.

Oliver skal have snakket med solceller folkene, og har kigget på inverter.

Der er et bachelorprojekt i huset til sidespejlet, som bliver startet her i februar.

Fagprojekt som vil indkøbe og testet motor med victor, som også starter her i februar. Køber tre motorer og tester dem af.

**Program frem til marts og andet**

Sebastian kigger på spejler

Oliver kigger på transport regler i EU, og hvornår vi skal være dernede (evt 2 uger før)

Bachelorprojekt i sidespejl starter her i februar.

Batteriramme bliver nok også færdig i løbet af den her måned.

Louise sætter fagprojekter op til elektro og får forhåbentligt sat en electro åbent hus dag

Claus prøver at få sat en dtu solbil mail op.

Muligvis åbent hus i uge 8? I så fald plakater op i 13 ugers start.

Management 16/01

Generel 6/02