**Møde 23/11 GA**

Dencam vil give timer til formen af skalen(200k), vi skal betale materialer. WOrst case er det 70k i materiale.

Snakket med Wiha som muligvis kan skaffe værktøj

Phøniks oplader. Kig på hjemmeside. Victor og Louise kan mødes med med dem fra electro (og evt Oliver)

Batteripakken er færdig i layout. og der er lavet oplæg til fagprojekt omkring køling til den. Vi kan nu låse chassiet.

Tjekker med Malthe om formene til skallen, og så sende det videre til dencam. Og de regner med færdig i marts, og de laver løbende dele færdig.

Der bliver lavet sæder som et del af et Januar kursus.

Der skal findes ud af hvor der skal laves de store støbninger henne, og vi kan muligvis hos dem. Der skal slibes og vokses og ligges kulfiber, her til foråret og der skal ligge meget tid i.

Rat dele passer sammen, og er i gang med monetring.

Tidsplan fra alle og budget.

Gantt chart på skab og online

Elektro og mek laver tidsplan hver, og management merger dem

Der bliver oprettet en wiki side med tidsplaner og overordnet tidsplan.

**Individuel budget og tidsplan fra grupperne.15 december skal som minimum tidsplan være færdig.**

Skal skal bruge solcelle spec sheets, gerne seneste inden sommersemesteret. Eksempel spec sheet for solceller er lagt ind på teams. Dobbelttjek med regler. Evt. snak sammen med phøniks omkring det.

Suspension, har lavet til forenden og regner med til kan kopieres til forenden.

Max 6 cm wheel travel opad.

Giv black box til 3d modellen. Evt solidworks pdm, for fil styring, i et større projekt.

Holde disciplin med tegning, og nummereringssystem.

Der skal tages en beslutning med et system.

Der skal mere struktur, data management bliver taget op på næste managementmøde.

12V DC og Bussen er rundt. Lokalt 5V.

Mads elektro vil gerne vide hvilke data andre grupper gerne vil havde visualiseret. Styreudslag, bremserne, overvåge alt på batteri. Liste over data vi genere montere live.Det er god ide at placere data udfra vigtigheden (altså på der man overvåger).

Fejlmeddelelse når værdier er ude af range.

Skriv sig ind på projekter på teams og wiki, og hvem der har ansvaret.