**Møde 26/10 General**

Pr gruppe havde møde føniks contact ville gerne give 200 000 kr, og sætte møde op med produktmanager, og evt. kan vi se fabrik. De vil gerne have os ud til events, men der kommer noget ud når vi har mere. cirka 3 mand til kontakt

Hvis folk kender nogen som kan sponsorer, og hvis hjælp til hvordan man skal spørge så spørg pr gruppen

I weekenden er der elbils messe. 50 kr indgang.

Suspension, styr på komponenter der skal bruges, og næsten færdig med en manuel til det. CAD model er næsten færdig. Snakker med bremse og styre, så de virker sammen.

Mindre end 850 kg vægt.

Styretøj, styr på komponenter der skal bruges. Venter bare på thumbs up. Har også en CAD model.

Bremserne, leder efter komponenter.

PCB rat styring, og can bus styring pcb er næsten færdig. Eco bilen er i gang med ergonomi, så der kan man stjæle noget fra.

Mads er i gang med visualisering, og skal have kontakt til telemetri.

Victor batteri har sat 2 styks batteri. Og har fået thumbs up at lithium ion er sikker nok.

Jakob leder efter ekstra plads i skallen. Vi må ikke oplade batteriet fuldt.

Chassiet har fundet ud hvilket aluminium de skal bruge og omdesigne bagenden til cellerne. Skal have fundet nogen der kan svejse i alu, der bliver spurgt i fomula student, om de har nogen der kan det.

Skriv til Oliver med spørgsmål til motor, da han har kontakt til CEO i microlino. Har møde med det.

Solcelle, skal vi kende motor og batteri celle type, så vi kan få de rigtige spændinger.

Hyg og byg i januar, mek management vil bygge chassis, skal og evt., så hvis folk ville havde et tre ugers i januar så kontakt mek management.