Agenda:

* Budget
* SoMe og sponsorer
* Hvem er vi?
* Status projekter
* Fremtidige møde

Budget:

* Budget skal være færdig d. 18/3-2023
* Klaus skal til møde d. 20/3-2023, der får vi overblik på budget
* Hver gruppe skal lave en liste over hvor mange penge og til hvilke dele de skal bruge.
* Alle grupper skal sende et budget inden d. 14/03-2023
* Jakob og Oliver laver et Excel ark hvor folk kan sætte deres budget ind
* Victor sender mail ud (via. Spam)

Oprydning på teams:

* Alle grupper sorterer deres eget og sletter gamle filer
* Sebastian og Peter kigger på fil-deling og struktur af denne

SoMe

* To begivenheder, juni med Phoenix Contanct, og Hi-messen i oktober
* Plast industrien ved Gammel Strand i juni
* Renders og billeder rettigheder skal der tjekkes op på
* Ny instagram og ny mail forbeholdt kun til SoMe
* Der var en diskussion om størrelse af logo på bilen
* SoMe møde efter påske (Jakob og Ellen)
* Åbenhus
  + Nye studerende skal hives fast i til efteråret
  + Lave årshjul?
* Midlertidignavn = DTU Roadrunner Solar Team

Status på projekter

* Sæde projekt
* Skal venter på materialer og sponsor, forme skal rykkes inden juni
* Chassis -
* Motor – To motorer, og CE-mærket
* Batteri – Bestilt 8x6.85kWh LG CHEM E78X, lav og start køle projekt
* Rat – Layout
* Lygter – Fagprojekt, tjekke regler i løbet, lovgivning og Plads begrænsninger
* Lydanlæg og andet gøjl.

Fremtidige møder

* Næste møde d. 11/4-2023
* Lav en fast agenda
* Excel database over aktive medlemmer og udgifter