**Solar Car Meeting 11.05.21**

**Finanser**:

* 400k fra DTU Roadrunners (2/3 kan gå til solbilen)
* 200k fra Phoenix (men skal godkendes af bestyrelse)
* Skal have ca. 2mil
* Sponsorgrupper
  + Guld, sølv, bronze (PR, vise bilen frem, logo på bil)
* **Fonde** (Lauritz Fond, Ellehammer fond, COWI fonden, William Demant fonden, personlig kontakt?, FL Schmidt, Mærsk, Blue Water Shipping (Jonathans Mor), Royal Unibrew, Carlsberg, Rambøll, Niras, Novo Nordisk, Vestas, Ørsted)
* Personlig & General version af sponsor blanket
* Presse mat. (videoer) (juni måned)
* Vil IKKE risikere at vi skal betale penge tilbage, så vi skal ikke lave kontrakt. Kun hvis der er meget store sponsorater.

**Branding**

* Brand identitet: Farver, fonte, logo, slogan
* Instagram & Facebook -> Små posts med billede og tekst.
* **Facebook event til d 15 juni**
* Simon på SoMe
* Billeder af Fagprojekter
* Video
* Post-bank hvor eleverne tager billeder og skriver en kort tekst. Vi skal ikke poste for meget hver dag i 3-ugers, men læg det op løbende.
* Roadrunners hjemmeside: Jesper finder ud af hvem vi skal skrive til.

**Bil**

* Motor 🡪 Skal vi finde en ny eller arbejde med den vi har?
  + Den er ikke effektiv når man kører langsomt eller for hurtigt, så den har et interval hvor den virker bedst.
  + Potentielt bedre at kører med en lille motor ved peak load
  + Model hvor man har to motorer 🡪 1 til at accelerere og 1 til at køre, men så er der mere vægt at tænke på.
  + Louise påtager sig ansvarlig og kommer i kontakt med Christian eller en fra Power elektronik.
* Endelig design i juni måned og Victor regner med at arbejde på det efter BSc projekt.
  + Jakob, Victor og Peter kigger på det over sommeren

**Budget & Tidsplan**:

* Deadline 1ste udkast 🡪 22nd Juni
* Chassis / skald udkast til næste møde

Næste Gang:

* Sebastian: Jira opsætning
* Jakob, Victor, Peter: Chassis / Skald