## Slide 1: Meeting: 19/03-2024
Management meeting

## Slide 2: Valg af ordstyrer og referent

## Slide 3: Opsummering og status fra sidste møde
    Opdateret tidsplan og aktive projekter
    Cad filsystem => forbliver I teams og solidworks
    Hængepartier og Komponent liste
      Bremser og RPM sensor

## Slide 4: Tidsplan original:
November 2023
September 2024
Ilumen European Solar Challenge
First test run
May 2024
Chassis almost done
December 2023
March 2024
Soapbox car
February 2024
Suspension done
April 2024
June 2024
July 2024
August 2024
January 2024
Brakes
done
Steering
done
Preliminary cabin
Evaluate summer program
Battery done
Motor
testing done
Solar panel done
Side mirrors done

## Slide 5: Tidsplan opdateret:
November 2023
September 2024
Ilumen European Solar Challenge
First test run
May 2024
Chassis almost done
December 2023
March 2024
Soapbox car
February 2024
Suspension done
April 2024
June 2024
July 2024
August 2024
January 2024
Brakes
done
Steering
done
Preliminary cabin
Evaluate summer program
Battery done
Motor
testing done
Solar panel done
Side mirrors done

## Slide 6: Overblik over projekter (mech)
Projekt | Start | Slut | Medlemmer
Skal | Stand by |  | Victor, Nikolaj, Peter, Kent & Asgar
Hjulophæng | October 2023 | April 2024 | Victor
Styretøj | December 2023 | April 2024 | Asger & Rasmus
Kølesystem | September 2023 | Maj 2024 | Anders
Motor test | Februar 2024 | Maj 2024 | Anders
Digital sidespejls skal | Januar 2024 | Juni 2024 | Anders
Mekaniske sidespejle | Februar 2024 | Juni 2024 | Magnus V., Jakob B., Magnus R., Carl C., Frederik S.
Lygtehuse | Februar 2024 | Juni 2024 | Thomas
Fælge | Februar 2024 | Juni 2024 | Thomas V., Hector B., Mikkel R., Mads. H.,
Kabine kølling | Februar 2024 | Juni 2024 | Adam V., Jonathan L.
Vinduesvisker | Februar 2024 | Juni 2024 | August T.
Bremsesystem | November 2023 | December 2023 | Alexander og Co.

## Slide 7: Overblik over projekter (Elektro)
Projekt | Start | Slut | Medlemmer
CAN Bus | Februar | Juni | Lauge. H, Aleksander H., Markus K. Sebastian B.
Batteri | Februar | Juni | Emil G., Victor S.
Baglys | Februar | Juni | Hatem A., Søren R.
Forlys | Februar | Juni | Georg B., Alexander W., Frederik Ø.
Digital sidespejle | Februar | Maj | Sebastian
Telemetri | Februar | ? | Philip Bonke, Phillip Taastrup

## Slide 8: Agenda
  Åbenthus (6 min)
  CAD & Komponent liste (8 min)
  Wiki og regler (8 min)

## Slide 9: Åbenthus (6 min)
Dato: 23/04-2024 16-19
Poster ansvarlige: Victor & Sebastian
Præsentation: Victor & Sebastian & Louise
Ansvarlig for mad/drikke: Victor
Fotograf: Sebastian
QR koder: Victor
Projekt mappe: Peter & Anders

## Slide 10: CAD og Komponent liste
I Teams (Version kontrol via SharePoint)
.zip fil i SolidWorks og Step format
Excel ark:
  Liste af komponenter
  Pris & vægt
  QR koder
  Installations dato
  Link til hvor man køber den
  Link til Wiki side med template
  Noter (Tidligere component fejlet)

## Slide 11: Wiki og Regler
Behov for skruktur af regler og hvordan vi overholder dem
Wiki template
Exporter til separate document
Regel + forståelse/ implementering af den + tanker omkring reglen
Henvisning vs. skrive I fuldt tekst
Ansvarlig: Sebastian & Anders

## Slide 12: Agenda punkter til næste møde og tidspunkt
HUSK:
Agenda forslag sendes til:
s194483@dtu.dk
Senest 2 dage før mødet
Næste møde (management 09/04-2024 ???):
- Åbent hus
- (Maj) forventnings afstemning om konkurrencen
- (maj) Grill aften
Næste møde (general 02/04-2024):
  Wiki & regler
  BOM & CAD

## Slide 13: Feedback
Hvad var godt?
Hvad var skidt?
Nogle ønsker til møder fremover?
Skal vi forsætte med denne form