## Slide 1: Møde 24/10-2023
Management møde

## Slide 2: Valg af ordstyrer og referent

## Slide 3: Opsummering og status fra sidste møde
  HI-messe
    Hvordan var oplevelsen
    Møde med sponsorer
    Mere ost?
  Åbent hus
    Nye deltagere på projektet
  Sponsor
    Liste af hvem vi skal skrive til
  Hvordan vi får folk til general meetings

## Slide 4: Agenda
Evaluering af HI-messen (10 min)
Overblik over projekter og deltagere (5 min)
Starte nye projekter (8 min)
Forme (4 min)
- Sponsor (8 min)

## Slide 5: Evaluering af HI-messen (10 min)
Virksomhed | Produkter | Sponsore med; | Kontakt person | Ansvarlig
Wittenstein | Planetgear | 2x gearkasser | Carsten Bartens | 

## Slide 6: Overblik over projekter (mech) (5 min)
Projekt | Start | Slut | Medlemmer
Chassis+skal | Jan 2023 | December 2023 | Victor, Nikolaj, Peter, Kent & Asgar
Hjulophæng | October 2023 | December 2023 | Victor, Renefaggruppen
Kabine | October 2023 | December 2023 | Idk?
Kølesystem | September 2023 | Maj 2024 | Anders?

## Slide 7: Overblik over projekter (Elektro)
Projekt | Start | Slut | Medlemmer
DC/DC converter | September | Januar | Mohammed Warrad (s195121)

## Slide 8: Nye projekter (10 min)
Mech har sendt 6 fagprojekter til Aminul
Skal arranger opstarts møde for nye mech projekter
Hvordan bliver vi mere synlige?
Hvordan får vi dem I gang?
Hvordan får vi dem afsluttet?

## Slide 9: Mulige projekter
Mulige projekter I fremtiden:
Design af motor
Mulige projekter nu
Bremse system
Dørhængsler + dør håndtag
Fælge
Førerkøling
Låse mekanismer
Åbning af vinduer

## Slide 10: Mulige projekter
Mulige projekter I fremtiden:
Dashboard
Mulige projekter nu
aaa

## Slide 11: Sponsor (5 min)
Husk at skrive til fonde
WIKI-side til administration
https://dtucar.com/wiki/index.php?title=Sponsors
Vi mangler altid flere penge!

## Slide 12: Sponsor
Mange fonde fordeler penge til December
  Ellerhammer fonden
  Siemens fonden
  Stibo fonden
  Vissing fonden
Skal bruge praksis information:
  Victor laver en wiki side
  Budget
  Projekt plan

## Slide 13: Budget
Opdatere nuværende budget?
Er på teams under management
Overblik over hvor mange penge vi egentlig har

## Slide 14: Agenda punkter til næste møde og tidspunkt
HUSK:
Agenda forslag sendes til:
s194483@dtu.dk
Senest 2 dage før mødet
Næste møde (management):
  14/11-2023
  Budget
  Regnskab
  Tidsplan
Næste møde (general):
  7/11-2023
  Budget & regnskab
  Suppleanter, repræsentanter & styregruppe medlemmer
  Projekt status
  Projekt udbud

## Slide 15: Feedback
Hvad var godt?
Hvad var skidt?
Nogle ønsker til møder fremover?
  Motivation (øl, småkager)
  Reklame
  Opslag på facebook
  Arbejdsaften
Skal vi forsætte med denne form