## Slide 1: Møde 29/08-2023
Velkommen tilbage fra sommerferie 

## Slide 2: Nyt system for “Generel meetings”
Formål:
Generel meetings bliver mere struktureret og effektive
Hvordan:
Fast struktur via slideshows
I starten laver jeg slide show
Slideshows kryds tjekkes
Til møderne kommer vi til at køre med ordstyrer, tidsholder og referent
Nemmere tilgang til referat
Agenda punkter modtages
Møde ansvarlig laver slideshow
Tjek med management
Møde
Referent noterer i slideshow
Slideshow uploades på Teams
Agenda forslag sendes til:
s194483@dtu.dk
Senest 2 dage før mødet

## Slide 3: Nyt system for “Generel meetings”
Valg af ordstyrer, tidsholder og referent (1min)
Opsummering fra sidste møde (2 min)
Status/opfølgning fra sidste møde (Max 10 min)
Præsentation af ny agenda
Diskussion af agenda punkter (Max 20 min)
Punkter til næste møde (2 min)
Feedback (2 min)

## Slide 4: Valg af ordstyrer, tidsholder og referent

## Slide 5: Opsummering fra sidste møde
Her bliver der fremover nogle punkter

## Slide 6: Status/opfølgning fra sidste møde
Skippes i denne uge

## Slide 7: Agenda
Opdatering på følgende spørgsmål (15 min)
  Hvad er der sket over sommeren?
  Hvilke projekter er der I gang?
  Hvilke nye projekter skal vi begynde på?
  Dvs. vi skal have et overblik over det kommende semesters projekter
Støbning af ydre skaler (5 min)
HI-messen i Herning (5 min)
Ny PR og SoMe ansvarlig (2min)

## Slide 8: Igangværende projekter
Projekt | Beskrivelse | Status | Ansvarlig(e)
Skal |  |  | Victor Pisinger
Batteri |  |  | Oliver Schreyer & Victor Hansen
BMS |  |  | Mohammed & Victor Hansen

## Slide 9: Igangværende projekter
Projekt | Beskrivelse | Status | Ansvarlig(e)

## Slide 10: Igangværende projekter
Projekt | Beskrivelse | Status | Ansvarlig(e)

## Slide 11: Forme og støbning af skal
Nuværende status
Fået materialer
Mangler sikkerhedsmaterialer
Fået tildelt arbejdsplads
Mangler alle indlæg
Mangler at lave en arbejd/sikkerhedsplan
Støbnings rækkefølge:
  Test støbning
  Kølerhjelm
  Tag
  Bund
  Bagklap
  Chassis
Vi har i alt 5 uger før messen

## Slide 12: Forme og støbning af skal
Vi er her
Eltavle
Reserveret parkeringsplads

## Slide 13: Forme og støbning af skal
Deadlines:
Indlæg til kølerhjelm: 30/08 kl 23:59
Indlæg til tag: 4/09 kl 23:59
Indlæg til bund: 11/09 kl 23:59
Indlæg til bagklap: 18/09 kl 23:59
Typer af indlæg:
Monterings punkter
Nedsænknings indsats
Information sendes til s194483@dtu.dk
Brug ”Indlæg til …” som mail titel

## Slide 14: Hi-messen I Herning
Hi Tech & Industry
Dato: 3-5 Oktober
Phoenix Contact
Lovet at være der med en bil
Hvem kommer?
Nedsættelse af ansvarlig gruppe for messe-standen og transport
Notes: Oliver Schreyer er ansvarlig for Gruppen
Skærm med video fra nettet og vores project
Rollups der beskriver vores projekt (som også kan bruges til andre formål)

## Slide 15: Ny PR og SoMe ansvarlig
Opgaver:
Holde kontakt med sponsorer
Lave opslag på diverse SoMe sidder
Administrer ydelse fra os i forhold til sponsor donation

## Slide 16: Agenda punkter til næste møde
HUSK:
Agenda forslag sendes til:
s194483@dtu.dk
Senest 2 dage før mødet
HI-messen
Forme/skaler
Nytilkommende
Sponsor (beløb)
PR og SoMe ansvarlige

## Slide 17: Feedback
Hvad var godt?
Hvad var skidt?
  Upload
Nogle ønsker til møder fremover?
  Næste møde (fast agenda punkt)
Skal vi forsætte med denne form